项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 改善办学保障条件-信息化-北京市中高考综合改革信息系统升级改造（三期） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育考试院 | | | | |
| 项目负责人 | | 接铭远 | | | | | 联系电话 | | 82837277 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 337.5724 | 337.5724 | | 336.04 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 337.5724 | 337.5724 | | 336.04 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.完成北京市初中学业水平考试及高级中等学校招生管理服务平台开发，服务新中考中招各项业务工作，满足新中考改革在考试科目设置、考试组织、计分方法和招生录取等方面的需求。  2.完成高招综合改革业务管理系统阶段性开发，服务新高考高招各项业务工作,满足新高考改革在考试科目设置、考试组织、计分方法和招生录取等方面的需求。  3.保证中高考综合改革顺利进行，相关信息系统运行稳定高效，数据安全有保障。 | | | | | | 完成了北京市初中学业水平考试及高级中等学校招生管理服务平台开发，服务新中考中招各项业务工作，满足新中考改革在考试科目设置、考试组织、计分方法和招生录取等方面的需求。  完成了高招综合改革业务管理系统开发，服务新高考高招各项业务工作,满足新高考改革在考试科目设置、考试组织、计分方法和招生录取等方面的需求。  保证了中高考综合改革顺利进行，相关信息系统运行稳定高效，数据安全有保障。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 子系统建设数量 | | | ≥9个 | 9个 | 4 | | 4 | |  | |
| 形成测评报告数 | | | ≥2份 | 2份 | 4 | | 4 | |  | |
| 质量指标 | 子系统投入使用率 | | | ≥98% | 100% | 4 | | 4 | |  | |
| 简单操作系统响应时间 | | | ≤2秒 | ≤2秒 | 4 | | 4 | |  | |
| 满足入云上链汇数进舱要求 | | | 满足 | 满足 | 4 | | 4 | |  | |
| 年系统故障次数 | | | ≤3次 | 0 | 4 | | 4 | |  | |
| 系统并发能力 | | | ≥3000 | ≥3000 | 4 | | 4 | |  | |
| 时效指标 | 需求方案设计时间 | | | ≤1个月 | 1个月 | 3 | | 3 | |  | |
| 合同签订至最终验收时间 | | | ≤12个月 | 3个月 | 3 | | 3 | |  | |
| 采购时间 | | | ≤2个月 | 1个月 | 3 | | 3 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤337.5724万元 | 336.04万元 | 4 | | 4 | |  | |
| 开发费人月单价 | | | ≤1.8万元每人月 | 1.8万元每人月 | 3 | | 3 | |  | |
| 监理费占开发费比例 | | | ≤4% | 3% | 3 | | 3 | |  | |
| 测评费占开发费比例 | | | ≤10% | 6% | 3 | | 3 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 系统与全市大数据平台对接，为服务社会公众和领导决策提供基础数据支持 | | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 社会效益  指标 | 服务中高考考生及相关单位能力 | | | 得到提升 | 得到提升 | 15 | | 15 | |  | |
| 满意度  指标 | 用户满意度 | 系统使用人员满意度 | | | ≥95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |