项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 专用设备及材料购置项目-北京教育考试院无线网络设备更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育考试院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王登奎 |  |  |  |  | 联系电话 | 82837273 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 82.51915 |  | 78.08 | 10 |  | 95% |  | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 82.51915 |  | 78.08 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：实现无线网络信号覆盖北京教育考试院A座、B座、C座及室外场所。 目标2：实现安全而便捷的无线接入，提升网络使用体验，促进考试院信息化管理和服务的发展。 |  |  |  |  |  | 实现考试院A、B、C座及室外场所的wifi覆盖；无线网络稳定性及信号强度得到提升，无线网络管理平台实现需求功能。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：更新无线控制器主机 |  |  | ≥1台无线控制器主机（配4套授权） | 1台 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：更新无线认证设备 |  |  | ≥1台无线认证设备（配2套授权） | 1台 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：更新无线AP |  |  | 室内AP≥120个，室外AP≥5台，并配有≥5个适配器（保证北京教育考试院室内室外所有空间无线覆盖） | 室内AP12-，室外AP5台及适配器 | 10 | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：更新POE交换机 |  |  | ≥10台POE交换机（配有交流电源模块20个，可以满足院内125个AP正常使用） | 10台 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：更新1台无线认证设备并配2套授权 |  |  | 10个 | 10个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：满足北京教育考试院无线网络信号覆盖：实现A座、B座、C座及室外场所的无线全覆盖。 |  |  | 覆盖率≥99% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：故障排除率 |  |  | ≥99% | 100% | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：设备到货时间 |  |  | 1个月内 | 20天 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：安装完成时间 |  |  | 3个月内 | 2个月 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 82.51915万元 | 78.08万元 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：提高无线网络安全性 |  |  | 实现账号、IP可追溯 | 达到预期 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升网络应用效能 |  |  | 支持移动办公、视频会议等业务应用 | 达到预期 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：招考业务得到支撑 |  |  | 得到支撑 | 达到预期 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障业务工作稳定开展 |  |  | 得到保障 | 达到预期 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：运维人员满意度 |  |  | 》90% | 达到预期 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：使用人员满意度 |  |  | 》90% | 达到预期 | 5 | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.5 |  |  |  |