项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 办公用房修缮类项目-北京教育考试院食堂油烟净化装置改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育考试院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 胡波 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82837397 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 84.66 | 84.66 |  | 83.1 |  | 10 |  | 98.2% |  | 9.82 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 84.66 | 84.66 |  | 83.1 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 改造后食堂油烟排放满足北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/ 1488-2018）排放标准；降低油烟排放的同时，解决排污问题，治理地沟油，解决水污染；杜绝烟道火灾风险；后期维护成本低。 |  |  |  |  |  | 改造后食堂油烟排放满足北京市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/ 1488-2018）排放标准；降低油烟排放的同时，解决排污问题，治理地沟油，解决水污染；杜绝烟道火灾风险；后期维护成本低。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 前端湿式油烟净化装置 |  |  | 32.3 | 24.8 | 3 |  | 2.3 |  | 原因分析：由于灶具减少，对应排烟罩减少；改进措施：无。 |  |
|  |  |  | 末端静电光解VOCs复合式净化器 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 餐饮油烟在线监控系统 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 更换排风管道 |  |  | 420 | 420 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 厨房灶台灭火系统 |  |  | 5 | 4 | 3 |  | 2.4 |  | 原因分析：由于灶具减少，对应排烟罩减少，对应灶台灭火装置减少一套；改进措施：无。 |  |
|  |  |  | 更换风机 |  |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行天数 |  |  | ≥360天 | ≥360天 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 8月 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 预算控制数 |  |  | ≤84.66万元 | 83.10 万元 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 降低油烟排放，杜绝烟道火灾风险 |  |  | 优 | 优 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.52 |  |  |  |