项目支出绩效自评表

（2023年度）

| 项目名称 |  | 信息化系统新建和升级改造-北京市义务教育体育与健康过程性考核-体育与健康知识机考管理系统开发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育考试院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 姜树昕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82837333 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 222.54 |  | 222.54 | 158.189 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 222.54 |  | 222.54 | 158.189 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成系统开发，确保体育改革新方案平稳落地。 2.系统运行稳定高效，数据安全有保障。 3.适应教育考试招生制度改革的要求，适应主流技术的发展趋势。 |  |  |  |  |  | 1.按照合同规定要求完成系统开发，并在2023年首次体育机考测试中使用，确保体育改革新方案平稳落地； 2.系统运行期间性能稳定，总体上能满足用户工作需要，未出现系统中断或重大问题。数据存储、数据传输安全准确； 3.系统框架既能满足可伸缩、可快速部署、易用和易管理的特性，又能实现系统扩展性、重用性、简单性、可测性、高效性的目标。 4.为全市18个区招生考试中心、600余所学校提供服务，系统每年的使用人数预计在12-23万人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成考务管理系统开发 |  | 21项 |  | 21项 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成考试管理系统开发 |  | 20项 |  | 20项 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成校内训练系统开发 |  | 12项 |  | 12项 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  | ≥98% |  | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统稳定性 |  | 在业务服务期间，系统必须支持7×24小时不间断工作，应用软件更新、加载时，不影响业务运转和服务 |  | 在业务服务期间，系统7×24小时不间断工作，应用软件更新、加载时，未影响业务运转和服务 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统响应时间 |  | 简单操作的响应时间不超过2秒，需要复杂运算的操作，响应时间可视数据量级具体要求，一般应不超过15秒。 |  | 简单操作的响应时间未超过2秒，需要复杂运算的操作，响应时间未超过15秒。 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统负载能力 |  | 系统满足每年10万数量级的考生在线考试，同时在线和3000以上的并发访问量。 |  | 统满足每年10万数量级的考生在线考试，同时在线和3000以上的并发访问量 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 系统安全性 |  | 系统建设应达到等级保护三级建设标准， |  | 正在进行等保等级评审 | 3 |  | 0 |  | 新建系统未测评 |  |
|  |  |  | 系统开放性 |  | 系统具备较好开放性，实现与北京市大数据平台和政务服务指尖计划的对接。 |  | 系统具备较好开放性，实现与北京市大数据平台和政务服务指尖计划的对接。 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成方案制定和前期准备工作 |  | 2023年1月底前 |  | 2023年1月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成招标工作及签订合同。 |  | 2023年3月底前 |  | 2023年3月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成系统开发工作。 |  | 2023年4月底前 |  | 2023年4月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目验收及用户满意度调查。 |  | 2023年12月底前 |  | 2023年11月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 软件开发单价 |  | 不超过18000元/人月 |  | 15000元/人月 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目成本控制数 |  | 总成本不超过222.54万元 |  | 总成本158.189万元 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 公共服务能力 |  | 配合全市政务服务移动端建设，全面提升掌上服务能力，进一步方便企业群众办事。完成与相关APP、小程序、终端机等的接口对接，拓宽政务服务渠道 |  | 配合全市政务服务移动端建设，全面提升掌上服务能力，进一步方便企业群众办事。完成与相关APP、小程序、终端机等的接口对接，拓宽政务服务渠道 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  |  | 服务考生 |  | 每年为体育机考考生提供优质的在线考试服务，提升政务良好的服务形象 |  | 每年为体育机考考生提供优质的在线考试服务，提升政务良好的服务形象 | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 |  | >90% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97 |  |  |  |